2022年度南京市农业农村局农业农村公共服务-乡村民宿村绩效评价报告

项 目 名 称：2022年度南京市乡村民宿建设

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2023年6月

目  录

一、项目概况………………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………………1（二）项目资金情况………………………………………………………1（三）绩效目标……………………………………………………………2

二、评价结论………………………………………………………………3

（一）评价原则……………………………………………………………3

（二）评价方法……………………………………………………………3

（三）评价结果……………………………………………………………4

（四）绩效分析……………………………………………………………4

三、项目成效………………………………………………………………5

四、存在问题及原因分析…………………………………………………7

五、有关建议………………………………………………………………7

附件：2022年度市级乡村民宿建设专项资金绩效评价表……………9

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照市委、市政府工作部署，和市乡村振兴推进暨民宿建设工作培训会上市委韩立明书记“把发展民宿产业作为重要抓手，全面推进乡村振兴战略”要求，为进一步加快产业融合，促进富民增收，我市深入开展“工疗惠农”民宿试点工作，按照农民自建、自管、自营原则，开展浦口黎家营、高淳石墙围等6个乡村民宿提档升级试点村建设，把市场送到农村、把收益留给农民。

为促进全市乡村民宿经济有序、健康发展，创新乡村民宿发展模式，培育乡村民宿品牌，提升乡村民宿管理水平，市文旅局、公安局、规划资源局、生态环境局、建委、农业农村局、卫健委、市场监管局、消防救援支队等九部门联合出台了《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》（市文旅发〔2021〕4号），明确了总体要求、建设目标和主要工作，做到了有据可依、有章可考。

（二）项目资金情况

1. 项目预算及来源

根据《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》（宁文旅发〔2021〕4号），市级财政每年安排民宿业发展专项资金，用于扶持乡村民宿集聚区(民宿村)、精品乡村民宿经营户奖补工作。

2.项目资金使用情况

市级财政对第一批6个民宿提档升级试点村实施奖补，奖补资金1200万元分两批次拨付。2021年预拨每村100万元共计600万元，2022年拨付每村100万元共计600万元，主要用于民宿村内为民宿配套的消防安全、视频监控、民宿标识牌、厕所、停车场等基础设施和公共服务设施建设。

2022年度民宿村奖补资金预拨分配表

单位：万元

| 郊区 | 镇街 | 行政村（社区） | 民宿村 | 下达奖补 资金数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江宁区 | 汤山街道 | 龙尚村 | 尚庄村 | 100 |
| 浦口区 | 永宁街道 | 大埝社区 | 黎家营 | 100 |
| 六合区 | 竹镇镇 | 大泉村 | 梅云组 | 100 |
| 溧水区 | 洪蓝街道 | 傅家边社区 | 山凹村 | 100 |
| 高淳区 | 桠溪街道 | 蓝溪村 | 石墙围 | 100 |
| 栖霞区 | 西岗街道 | 桦墅村 | 周冲组 | 100 |
| 合 计 |  |  |  | 600 |

（三）绩效目标

绩效总目标：“十四五”期间，在全市美丽乡村范围内，打造一批国内一流标准的、具有示范意义的乡村民宿集聚区(民宿村)，形成具有地方特点、民俗特色、文化特征的南京乡村民宿品牌。到2025年，新增乡村民宿集聚区(民宿村)15个左右，新增乡村民宿户300家左右，新增床位数8000张；累计建成乡村民宿集聚区(民宿村)30个左右，累计建成乡村民宿户600家左右、床位数1.6万张左右，乡村民宿年营业收入达2.5亿元。

年度绩效目标：组织实施民宿户改造和民宿村配套设施提档升级，提升民宿提档升级试点村村庄基础设施配套水平，实现民宿行业规范化经营，加强民宿宣传推介，提高知名度和影响力。

二、评价结论

（一）评价原则

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，依据《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》及考评指标和评分标准，评价组根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目作出有据可依的评价和建议。

（二）评价方法

2022年度乡村民宿市级奖补资金绩效评价，根据民宿村建设标准及建设特征，设立评价指标体系。评价指标体系共包括4个一级指标、7个二级指标和个19个三级指标。一级指标分为项目设立、管理、产出、效果。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

（三）评价结果

经核查评定，本次绩效评价得分98分，满分100分，扣2分。其中。按一级指标区分，“设立”满分15分，得15分；“管理”满分15分，得15分；“产出”满分35分，得35分；“效果”满分35分，扣2分，得33分，扣分原因是民宿村特色不够突出。具体评分明细表详见附表。

（四）绩效分析

1. 项目绩效目标评价分析

本项目目标明确合理，细化可衡量。依据《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》，遵照指标体系和考评标准，完成了6个乡村民宿提档升级试点村建设，提升了民宿村基础设施配套水平，实现了民宿行业规范化经营，使乡村民宿村高质量建设、高标准管理、可复制推广、可持续发展。此外，通过组织系列宣传活动加强了民宿宣传推介，提高了南京民宿的知名度和影响力。

2. 项目组织与管理情况分析

明确主体，规范程序。民宿提档升级试点村建设由市农业农村局牵头负责并制定相关考核标准和组织考评验收。各郊区、镇街是民宿试点村建设发展的责任主体和实施主体，负责组织民宿建设项目实施和管理以及乡村民宿经营户上线“南京智慧民宿服务平台”等工作。

跟踪督查，跟进指导。民宿试点村建设过程中，市、区主管部门通过组织各区观摩交流，拓展视野、相互借鉴、提升水平。市农业农村局不定期开展现场抽查，强化督查推进；各区农业农村局、文旅局等主管部门不定期跟进建设进程，确保项目按时间节点有序推进。

严格验收，认真考评。2021年4月，经各区推荐，市农业农村局、公安局、交通运输局、文旅局、卫健委、市场监管局、消防救援支队、总工会现场勘验联合评审，江宁龙尚村漫谷漫心民宿、浦口黎家营村民宿、六合大泉村民宿、溧水山凹村民宿、高淳石墙围民宿、栖霞桦墅村民宿等6个民宿试点村被命名为“南京市职工疗休养基地（第一批民宿点）”，并在全市乡村振兴推进暨民宿建设工作培训会上获得首批南京市职工疗休养基地民宿村授牌。

三、项目成效

1. 试点示范带动作用明显。按照农民自建、自管、自营原则，通过对部分闲置农房统一提档升级，打造集疗休养、度假于一体的民宿试点村，推动乡村旅游深度体验消费市场形成。浦口黎家营、高淳石墙围等6个提档升级民宿村均获得“南京市职工疗休养基地（第一批民宿点）”命名（宁工发〔2021〕20号《关于确认首批南京市职工疗休养基地的决定》）。2022年共接待各级疗休养219批次、6323人。溧水山凹等民宿村陆续开展了二期、三期的改造提升，民宿发展活力进一步激发。

2. 拓展民宿业态强村富民。民宿试点村深度发掘乡村新功能新价值，聚焦特色产业，加快旅游休闲与创意体验农业发展。推出“民宿+美丽乡村、园区、景区、演艺、美食、采摘、露营、研学、文创、非遗、艺术、影视、会展、商务”等组合产品，带动相关产业共同发展，实现农文旅商等多业态融合发展。如江宁区龙尚村在民宿村建设政策扶持下，发展出集民宿、红色教育、亲子采摘、音乐节、国际马术俱乐部等为一体的乡村旅游综合体。民宿试点村建设促进了农村剩余劳动力就地就业，农民财产性收入、经营性收入、工资性收入实现叠加增长，集体经济得到发展壮大。

3. 管理服务水平稳步提升。会同市文旅局、总工会、人社局、民宿协会等共同开展乡村民宿培训。针对民宿规范管理、服务技能、营销策划等不同专题，开展理论培训和实操培训，采取集中授课+现场指导等方式，内容涉及民宿从业人员服务接待礼仪、客房餐饮服务技能提升、民宿销售渠道选择技巧、民宿农副产品销售开发与设计、培养主人文化、讲述民宿故事等多方面内容。百余名民宿管家及业主代表参加现场培训，进一步提升民宿管家和民宿从业人员综合素质和职业技能水平。

4. 宣传营销方式不断丰富。围绕民宿策划《南京新二点一线》品牌宣传片以及《跟着二十四节气住民宿》系列短视频，着力打造“苏韵乡情•与宁乡约”乡村休闲旅游品牌，开展一批“苏韵乡情•与宁乡约”乡村休闲旅游农业品牌推介活动，征集一批“乡村夜经济”主题的休闲农业宣传推广活动，编排、推介一批乡村休闲旅游精品景点线路。打造休闲农业与乡村游品牌推广和公共信息服务平台“莱斯乡村”，整合民宿、餐饮、休闲农业、景点景区、农产品等资源，与130余家民宿和经营主体合作推出百余款主题套票产品，带动周边农民及经营主体销售千万余元，不断提高南京乡村民宿知名度美誉度。

四、存在问题及原因分析

1. 主题特色度仍需提升。以农户自主投资为主的乡村民宿在主题设计、建筑风格、室内装修等硬件设施及食宿服务、体验分享与经营模式等方面创意特色不突出，存在同质化现象。

2. 文化内涵和资源整合能力有待提高。民宿村内容赋能不足，且单体民宿资源整合能力欠缺，难以与周边农文旅资源实现有效联动，留不住“过夜客”，“周末经济”和客流潮汐现象较为普遍。

五、有关建议

1. 持续完善乡村民宿基础设施配套。以市级民宿村为重点，持续提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，为民宿产业发展创造坚实的基础条件。进一步完善基础设施和重要节点，提升游客服务中心、医务室等服务能力和水平，增加农产品展示中心及周边旅游导览等内容。充分利用区位和文化特色，整合周边农文旅资源，重点推进江宁龙尚与江苏园博园、汤山度假区的有效衔接，促进高淳石墙围与国际慢城的融合和共享，加快浦口黎家营村串联水墨大埝等附近文旅资源，有力推动溧水无想山南部连片打造，推进六合北部山区民宿发展等。

2.深入推动产业融合发展。扶持发展夜间经济、旅游营销和全域旅游精品线路推介等，开发休闲游和亲子游等产品，丰富产品供给，支持农户、村集体和各类新型经营主体积极参与农村休闲产业和三产融合发展。开展“科金兴农下午茶”金融助“宿”相关活动，邀请金融机构、经营户等开展面对面对接服务。遴选我市部分较大规模企业、上市公司等工会开展民宿村调研，推进企业团建进民宿村、职工疗休养住民宿村工作全面开展。将符合条件的民宿村纳入政府采购目录，鼓励政府机关、事业单位、社会团体和国有企业选择民宿举办培训和职工疗休养，缓解民宿“潮汐”现象，推动乡村“美丽资源”向“美丽经济”转化。

3. 深耕“莱斯乡村”营销平台。加大乡村民宿宣传推介，以乡村民宿、美丽经济发展等为重点内容，在品牌策划、官方平台集中发声、聚合自媒体私域流量、汇合新媒体创意产品等多个方面和维度进行宣传推介造势。按片区与旅游景区景点沟通，开发有品牌影响力和美誉度的区域公共农副产品，整合片区资源形成性价比高、有吸引力的市场营销套餐产品，延长乡村度假休闲产业链，让民宿与周边资源实现抱团取暖，互相导流双赢。积极拓展“莱斯乡村”平台功能，深挖乡村“吃住行游购娱”资源全要素，创新营销推广手段，逐步实现平台体系一体化互补互促发展。

2022年度市级乡村民宿建设专项资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 立 ︹ 15分 ︺ | 项目 立项 | 项目立项 必要性 | 立项依据 充分完整 | 项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求 | 2 | 项目立项依据充分完整，符合经济社会发展规划或实际民生需求得1分，有政策依据（《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》）得1分 | 2 |
|  |  | 项目立项 可行性 | 调研完整 执行计划 科学可行 | 调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行 | 2 | 项目调研充分，完全按批复计划执行，得2分，工程项目变更20%扣1分 | 2 |
|  |  | 项目立项 规范性 | 立项 全过程 规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 3 | 项目申请符合相关要求得1分，项目评审规范得1分，项目批复立项符合相关要求得1分，否则均不得分 | 3 |
|  |  | 绩效目标 合理性 | 目标合理 细化 可衡量 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 3 | 项目设定的建设目标符合民宿村建设相关要求得3分，不符合的、不合理的、不细化的、不可衡量的，分别扣1分 | 3 |
|  | 资金 分配 | 资金投向 范围合理性 | 合理 | 资金的使用范围是否充分合理，与建设目标完成具有直接关联 | 3 | 严格按照《关于促进乡村民宿经济发展提升乡村民宿管理水平的意见》使用资金且与建设目标直接关联的得3分，不足之处酌情扣分 | 3 |
|  |  | 资金分配 方式合理性 | 合理 | 资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联 | 2 | 依据民宿村考评办法验收，资金分配方式与绩效目标紧密关联得2分，不足之处酌情扣分 | 2 |
| 管 理 ︹ 15分 ︺ | 财务 管理 | 单位 管理制度 健全性 | 制度健全 执行情况 良好 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况 | 6 | 项目建设实施单位财务制度健全得3分；资金规范使用、安全运行得3分，未按统一会计科目核算扣0.5分，资金核算无银行收付凭证和对账单的扣0.5分，未建立自筹资金台账的扣0.5分，记账凭证、原始凭证和会计账簿、会计报表数值不相符的发现1处扣0.5分，超计划或范围使用项目资金每1万元扣0.5分，以上扣完为止；挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的扣6分 | 6 |
|  | 项目 管理 | 项目管理 制度健全性 | 制度健全 执行情况 良好 | 专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况 | 6 | 民宿建设市级奖补资金管理办法健全得2分，不健全酌情扣分，扣完2分为止；制度执行情况良好得2分，执行不到位酌情扣分，扣完2分为止；预拨的补助资金已经到实施单位得2分，否则不得分 | 6 |
|  | 信用 | 有无 失信记录 | 无失信记录 | 项目实施单位有没有发生过各类失信记录 | 3 | 项目建设实施单位无各类失信记录得3分 | 3 |
| 产 出︹ 35分 ︺ | 项目 产出 | 实际完成量（率） | 完成量 100% | 项目实施的实际产出数（与计划产出数的比率），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 12 | 当年市级民宿村建设任务全面完成得8分，每发现一个任务未完成扣1分；验收项目档案齐全得4分，不齐全酌情扣分 | 12 |
|  |  | 完成及时率 | 按规定 时间 完成 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 10 | 当年建设的市级民宿村项目按期完成或达到要求进度的得10分 | 10 |
|  |  | 质量达标量（率） | 工程合格率100% 符合行业规范 | 项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度（民宿村建设项目工程质量达标、符合行业规范要求） | 10 | 抽检项目工程合格率100%得7分。各类工程质量存在问题发现一处扣2分，采用“以旧顶新”、“以虚冒实”等手段弄虚作假，发现一处扣2分，扣完6分为止；项目符合《关于促进乡村民宿业规范发展的实施办法》（宁政办发〔2017〕22号）中规定的各种行业规范要求得3分 | 10 |
|  |  | 成本节约量（率） | 实际成本小于 计划成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本（与计划成本的比率），用以反映和考核项目的成本节约程度 | 3 | 实际成本等于或大于计划成本不得分，实际节约成本占计划成本比率每增加5%得1分，加满3分为止 | 3 |
| 效 果 ︹ 35 分 ︺ | 项目 效益 | 经济效益： 民宿特色 发展情况 | 有明显 特色 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值（民宿村内民宿特色发展势头良好，经营规模达到要求，民宿上线率达100%） | 6 | 民宿村业主加入民宿村协会且已正常开展工作的，加2分；民宿村在建筑风貌、装修风格、旅游项目、文创体验、餐饮经营等硬件空间或软件服务有明显特色的，有一项加1分，总分加满6分为止 | 4 |
|  |  | 民宿 上线率 | 上线率100% |  | 6 | 接入南京智慧民宿服务平台，用于民宿营销及推广和服务的民宿经营户到达100%，每低5%扣1分，低于80%不予考评 | 6 |
|  |  | 社会效益： 基础设施 配套 | 设施配套完善 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值（民宿村设施配套水平提升） | 6 | 公共区域有无线网络信号覆盖，建有游客中心或接待中心、景观道路、消防安全、视频监控、民宿标识牌、厕所、停车场等基础设施和公共服务设施建设得6分 | 6 |
|  |  | 生态效益： 生态环境 | 生态环境优美 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况（民宿村村庄环境提到有效提升） | 6 | 民宿内公共空间（庭院等）具备休闲、休憩等功能，且设计感强、整体布局优美，加3分；民宿村干净整洁、绿化美化、空气清新、环境优美、绿树成荫、景色宜人，得3分 | 6 |
|  |  | 可持续 影响：长效管护落实 | 管护机制健全、设施运行正常 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 5 | 村庄长效管护制度健全得1分，管护人员和管护资金落实得2分，各项设施运行正常得2分 | 5 |
|  |  | 社会公众 或服务对象满意度： 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施效果满意 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 6 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.3，扣完为止 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |